## Slide 1
AI-Assisted Development
Framework
כיצד הצוות עובד — מרעיון ועד ביצוע
מדריך למנהלים: תפקידים, תהליכים ונקודות התערבות אנושית
FOUNDER
[CTO]
[DEV]
[QA]
SchoolHub · 2026

## Slide 2
הבסיס
AI - Agents

## Slide 3
השיטה - שלושה עקרונות יסוד
👤
האדם מחליט - AI מבצע
המנהל(FOUNDER) מגדיר עדיפויות ומאשר החלטות בלתי-הפיכות.
סוכני ה-AI כותבים קוד, מתכננים ובודקים - אך לא מחליטים לבד על כיוון אסטרטגי.
⚙️
חלוקה ברורה לתפקידים
כל סוכן AI מתמחה בתפקיד אחד בלבד:
CTO = ארכיטקטורה
DEV = פיתוח
QA = בדיקות
ההפרדה מונעת בלבול ומבטיחה איכות בכל שלב.
📄
תיעוד רציף ושקיפות מלאה
כל החלטה מתועדת (DECISIONS.md), כל ספרינט מתועד, כל באג מתועד.
התיעוד מאפשר שקיפות מלאה למנהלים - בכל רגע ניתן לדעת מה קרה ומדוע.

## Slide 4
ארבעת התפקידים - מי עושה מה
FOUNDER
מנהל - מקבל החלטות
מגדיר עדיפויות ופיצ'רים חדשים
מאשר החלטות בלתי-הפיכות
מקבל דיווחי התקדמות
Sign-off סופי בכל ספרינט
הבוס האמיתי 👑
[CTO]
ארכיטקט ומתכנן
מתכנן מבנה המערכת
מקבל החלטות טכניות
שובר features למשימות DEV
מבצע Code Review
מגדיר קריטריוני איכות
[DEV]
מפתח ומיישם
קורא קוד קיים לפני כתיבה
כותב קוד נקי ועובד
כותב unit + E2E tests
מדגל blockers מיד
מדווח: מה שונה ומדוע
[QA]
מוודא איכות
מתכנן תרחישי בדיקה
מריץ כל הבדיקות
מתעד באגים בפורמט מובנה
בודק regression
נותן Sign-off לפני DONE

## Slide 5
שלב 1 - הגדרת רעיון ועדיפויות [FOUNDER]
PRD.md - מסמך דרישות
מה המוצר עושה? מי המשתמשים? אילו User Stories?
Sprint Index
Goal, Scope, Exit Criteria, Risks לספרינט הנוכחי
קביעת עדיפות
איזה פיצ'ר עכשיו? מה הכי קריטי לעסק?
הגדרת Scope
מה בפנים, מה בחוץ מהספרינט — ברור לכולם
FLAG - החלטות גדולות
CTO מדגל החלטות בלתי-הפיכות → FOUNDER מחליט
עקרונות FOUNDER
👑
FOUNDER הוא מקבל ההחלטות הסופי - תמיד, ללא יוצא מן הכלל
🚩
CTO מעלה דגל (FLAG) כל החלטה בלתי-הפיכה - FOUNDER מחליט לפני המשך
📋
הספרינט מוגדר מראש: Goal + Scope + Exit Criteria ברורים
🔄
בסוף כל ספרינט: Review + Retrospective + כיוון לספרינט הבא
⚡
החלטות הפיכות — CTO מחליט מהיר ומתקדם ללא עצירה

## Slide 6
שלב2 - ארכיטקטורה, החלטות ושער ההחלטה [CTO]
[CTO] - מה הוא עושה
🏗️
Architecture
מתכנן component diagram, data flow ו-module boundaries
⚙️
Tech Decisions
בוחר libraries ו-patterns. מתעד WHY ב- DECISIONS.md
📋
Task Planning
שובר features למשימות DEV. מגדיר complexity ורצף.
🔍
Code Review
בודק security, performance ו-maintainability.
⬡ שער ההחלטה
האם ההחלטה הפיכה?
✅ כן — הפיכה
CTO מחליט מיד ומתקדם.
החלטה מתועדת בקצרה.
אין צורך להמתין לאישור.
🚩 לא - בלתי-הפיכה
CTO מרים דגל ל-FOUNDER.
מציג אפשרויות + trade-offs.
FOUNDER מחליט לפני המשך.
מתועד ב- DECISIONS.md.
📄 מסמכים שנוצרים
ARCHITECTURE.md
מבנה המערכת , data model, API endpoints
DECISIONS.md
Context → Options → Decision → Rationale
Sprint Index
Goal, Scope, Exit Criteria, Risks
Sprint Todo
רשימת משימות מפורטת לספרינט
Code Review
פידבק מפורט לקוד ש-DEV הגיש

## Slide 7
שלב 3 - פיתוח ויישום [DEV]
01
קרא קוד קיים
📖
לפני כתיבת שורה אחת - קורא modules קיימים, ARCHITECTURE.md ו-_example/ folder.
לא מנחש. שואל אם משהו לא ברור.
02
מממש קוד נקי
💻
כותב לפי patterns קיימים. אין over-engineering.
אין dependencies חדשות בלי אישור CTO.
פותר את הבעיה הנוכחית, לא עתידיות.
03
כותב בדיקות
🧪
כל פיצ'ר - לפחות unit test אחד.
אין DONE בלי tests.
04
מדווח ומדגל
📣
Output מובנה: מה יושם, אילו files שונו, אילו tests נוספו.
Blockers מדוגלים מיד - DEV לא מנחש.
DEV Output: מה יושם · אילו files שונו · אילו tests נוספו · איך לוודא שעובד

## Slide 8
שלב 4 - בדיקות ואיכות [QA]
תהליך ה-QA - שלב אחר שלב
📝
Test Planning
QA מגדיר תרחישים: Happy path, Error cases, Edge cases
▶️
Test Execution
npm run test · npx playwright test · Lighthouse ≥90
🐛
Bug Reports
כל באג - פורמט מובנה: Steps, Expected, Actual, Severity
↩️
Regression
מוודא שפיצ'רים קיימים עדיין עובדים אחרי השינוי
✅
Sign-off → DONE
רק אחרי כל הבדיקות ירוקות - QA נותן אישור סופי
פורמט Bug Report מחויב
Bug: [תיאור קצר]
Steps to Reproduce: שלב 1, שלב 2...
Expected: [מה היה אמור לקרות]
Actual: [מה קרה בפועל]
Severity: Critical / High / Medium / Low
רמות הבדיקה
Unit
Vitest
כל פיצ'ר חדש
Integration
Vitest
כשנוגעים ביותר ממודול
E2E
Playwright
כל שינוי UI
Screenshots
Playwright
כל שינוי גרפי

## Slide 9
היכן חייבת התערבות אנושית - 5 נקודות קריטיות
AI יכול לעשות הרבה - אך נקודות אלו מחייבות החלטה אנושית
01
החלטות בלתי-הפיכות
ארכיטקטורה, DB schema, tech stack - קשה לחזור. CTO מדגל, FOUNDER מחליט.
e.g.: בחירת Next.js+Supabase | PIN 6 ספרות
02
שינוי Scope ספרינט
הוספה/הסרה של פיצ'רים מהספרינט. משפיעה על לוחות זמנים ועל הצוות.
מי מחליט מה בפנים ומה בחוץ- תמיד FOUNDER
03
Sprint Sign-off
בסוף ספרינט — FOUNDER בוחן תוצאות, מאשר שהמוצר עומד בציפיות.
Sprint Review + Retrospective + Planning הבא
04
Escalation - Blockers
כשDEV/CTO נתקלים בחסם שאינו ניתן לפתרון מהיר — מדגלים ל-FOUNDER.
הגבלת Supabase | משאבים | dependency חיצונית
05
Review שינויים גדולים
שינויים מהותיים (data model, security, API) עוברים אישור לפני deploy.
CTO Review + FOUNDER מאשר לפני production

## Slide 10
לולאות היזון חוזר - מה חוזר לאן ומדוע
QA → DEV
באג נמצא → תיקון
QA מוצא באג, מתעד בפורמט מובנה, DEV מתקן. חוזר ל-QA לאימות. ללא Sign-off - אין DONE.
CTO Review → DEV
Code Review → שיפור
CTO מחזיר קוד עם פידבק מפורט.DEV מתקן ומגיש מחדש. מחזור עד שהקוד עובר Review.
DEV → CTO
Blocker → הכרעה
DEV מוצא אי-בהירות בדרישות → מדגל מיד. לא מנחש. CTO/FOUNDER מבהירים ומחליטים.
CTO → FOUNDER
FLAG החלטה → אישור
CTO מציג options + trade-offs. FOUNDER בוחר. מתועד ב-DECISIONS.md עם date ו-rationale.
Sprint Review → Planning
Retrospective Loop
כל ספרינט מסתיים ב-review. מה עבד? מה לא? הלמידה משפיעה ישירות על הספרינט הבא.
Users → PRD
פידבק משתמשים → PRD
פידבק מהורים, מורים ותלמידים משפיע על PRD.md. PRD הוא living document — מתעדכן תמיד.

## Slide 11
Definition of Done - 5 שערים חובה לפני DONE
Feature לא מוכרז 'DONE' עד שכל 5 השערים עברו - 'זה עובד' לא מספיק
1
⚙️
Code Works
dev server רץ ללא errors. הפיצ'ר עובד בפועל — לא רק 'מתקמפל'.
2
🧪
Tests Pass
כל unit + integration tests עוברים. נכתבו tests לכל קוד חדש.
3
🎭
E2E Pass
Playwright flows עוברים. Screenshots צולמו ב-tests/screenshots/.
4
🔒
No Regressions
פיצ'רים קיימים ממשיכים לעבוד. QA ביצע Regression testing מלא.
5
👁️
Reviewed
CTO ביצע Code Review. FOUNDER ראה ואישר את התוצאה הסופית.
⚠ NEVER mark done based on 'it compiles' alone - כל 5 השערים חייבים להיות ירוקים

## Slide 12
מהרעיון ועד לביצוע — ציר הזמן המלא
FOUNDER
מגדיר
[CTO]
מתכנן
DECISION
GATE
[DEV]
מפתח
[CTO]
Review
[QA]
בודק
DONE ✓
עדיפות, PRD, Sprint Goal, Scope ברור
Architecture, DECISIONS.md, Task breakdown
הפיכה → CTO ממשיך
בלתי-הפיכה → FLAG לFOUNDER
Read first → Implement → Tests → Report
Approved → ממשיך ל-QA
Rejected → חוזר ל-DEV
Unit + E2E + Bug Reports + Sign-off
כל 5 שערים ירוקים, FOUNDER אישר
↺ Feedback Loops — כל שלב יכול לחזור לשלב הקודם אם יש בעיות

## Slide 13
3 נקודות מפתח למנהלים
01
האדם הוא המחליט - לא ה-AI
AI כותב, מתכנן ובודק. אבל כל החלטה אסטרטגית, כל שינוי scope, כל sign-off — נשאר בידיים שלכם.
02
כל שלב מתועד ושקוף לחלוטין
DECISIONS.md, Sprint Reports, Bug Reports — הכל נרשם. בכל רגע ניתן לראות מה קרה, מי החליט ולמה.
03
איכות נבנית תוך כדי — לא בסוף
Tests נכתבים עם הקוד, לא אחריו. QA בודק לפני DONE. 5 שערים של Definition of Done — לא רק 'זה עובד'.
SchoolHub · AI-Assisted Development Framework · 2026